Guía Definición Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

## Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

### 1.1    Guía definición Proyecto APT

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Completo | Francisco Javier Bascur Arévalo |
| --- | --- |
| Rut | 20.466.555-9 |
| Carrera | Analista Programador Computacional |
| Sede | San Joaquin |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Tema | Aplicación Android nativa “Explora App” |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Análisis y Diseño de software, Requerimientos de Usuarios, Bases de datos, Calidad de Software. |
| Competencias o unidades de competencia | En el desarrollo del presente proyecto se aplicarán las siguientes competencias de especialidad: Ofrecer propuestas de solución informática, analizando de forma integral los procesos y requerimientos del usuario, con el fin de diseñar una aplicación móvil que centralice información relevante para la toma de decisiones. Desarrollar una solución de software, utilizando técnicas y metodologías que permitan sistematizar el proceso de desarrollo, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Construir modelos de datos, que permitan soportar los requerimientos de la aplicación, asegurando un diseño estructurado, eficiente y escalable en el tiempo. Programar consultas y rutinas, para la manipulación de información dentro de la base de datos, de acuerdo con los requerimientos definidos. Construir programas y funcionalidades, utilizando tecnologías actuales (Android nativo con Kotlin), aplicando buenas prácticas de codificación y estándares de la industria. Realizar pruebas de software, tanto a nivel funcional como técnico, asegurando la calidad del producto mediante buenas prácticas de validación y verificación. Definir una arquitectura de software, que permita estructurar la solución de manera ordenada, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y alineación con los estándares de la industria. |

| 3. Fundamentación Proyecto APT |  |
| --- | --- |
| A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto. |  |
| Relevancia del proyecto APT | El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil Android nativa orientada a la gestión y visualización de lugares, servicios y eventos, con el objetivo de centralizar información que actualmente se encuentra dispersa en múltiples plataformas. La problemática que se busca abordar radica en la dificultad que enfrentan los usuarios al momento de buscar información confiable y organizada sobre lugares de interés como eventos o puntos turísticos. En la actualidad, esta información se encuentra fragmentada en distintas aplicaciones y sitios web, lo que genera una experiencia poco eficiente y dificulta la toma de decisiones. Este tema es relevante para el campo laboral de la carrera de Analista Programador, ya que responde a una necesidad real dentro del contexto de la transformación digital, donde las organizaciones requieren soluciones tecnológicas que optimicen procesos, mejoren la experiencia de usuario y faciliten el acceso a la información. El desarrollo de aplicaciones móviles representa una de las principales áreas de empleabilidad en la industria del software. La situación se sitúa en el contexto de Santiago, específicamente en entornos urbanos donde existe una amplia oferta de servicios y actividades, pero donde la información no siempre está centralizada ni organizada de manera eficiente. Esta problemática es común en ciudades con alta densidad de población y gran actividad comercial y turística. El proyecto impacta principalmente a usuarios jóvenes y adultos que utilizan dispositivos móviles para planificar actividades, así como a personas que buscan optimizar su tiempo al momento de elegir lugares o servicios. Asimismo, puede beneficiar a pequeños negocios y organizaciones, al ofrecer una plataforma donde puedan visibilizar sus servicios. En este contexto, la solución propuesta constituye un aporte al entorno, ya que permite mejorar el acceso a la información, facilitar la toma de decisiones y aportar al desarrollo de soluciones digitales alineadas con las necesidades actuales del mercado. |
| Descripción del Proyecto APT | El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil Android nativa que permita centralizar, gestionar y visualizar información relacionada con lugares, servicios y eventos, con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios al momento de buscar y seleccionar opciones de interés. La aplicación consistirá en una plataforma intuitiva que permitirá a los usuarios explorar distintas categorías, tales como diferente tipos eventos y lugares turísticos, mediante funcionalidades como búsqueda, filtrado y visualización de información detallada. Además, se incorporarán características como almacenamiento de favoritos y acceso rápido a información relevante. Para abordar la problemática identificada, se propone el desarrollo de una solución tecnológica basada en buenas prácticas de software, utilizando el lenguaje de programación Kotlin y herramientas de desarrollo para Android. El proyecto considerará el análisis de requerimientos, el diseño de la solución mediante diagramas y el uso de una arquitectura de software que permita asegurar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema. Asimismo, se implementará una base de datos para gestionar la información de los distintos lugares y servicios, permitiendo una consulta eficiente y organizada de los datos. Se contempla también la aplicación de criterios de calidad de software, incluyendo validación de datos, manejo de errores y pruebas funcionales. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El presente Proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera de Analista Programador Computacional, ya que implica el desarrollo de una solución de software orientada a resolver una problemática real mediante el uso de tecnologías, metodologías y buenas prácticas de la industria. El proyecto considera el desarrollo de una aplicación móvil Android nativa, lo que permite aplicar conocimientos en desarrollo de software, análisis de requerimientos y gestión de datos, aspectos fundamentales definidos en el perfil de egreso. Además, se integra el uso de estándares y criterios de calidad, asegurando que la solución sea mantenible, escalable y alineada con las necesidades del entorno. Asimismo, el proyecto requiere comprender las necesidades de los usuarios, analizar la problemática de la dispersión de información y proponer una solución tecnológica adecuada, lo que refleja la capacidad analítica y el pensamiento crítico que se espera de un profesional del área. En relación con las competencias seleccionadas, estas son fundamentales para abordar la problemática planteada. La competencia de ofrecer soluciones informáticas permite analizar el contexto y definir una propuesta adecuada; el desarrollo de software posibilita la construcción de la aplicación; mientras que la construcción de modelos de datos y la programación de consultas permiten gestionar eficientemente la información. Por otra parte, la aplicación de pruebas de software asegura la calidad del producto final, y la definición de una arquitectura de software permite estructurar la solución de manera ordenada y escalable. Todas estas competencias son necesarias para desarrollar una solución completa que responda de manera efectiva a los requerimientos del usuario. En este sentido, el proyecto no solo cumple con los lineamientos del perfil de egreso, sino que también permite evidenciar la integración de competencias técnicas y analíticas necesarias para el desempeño profesional en el área del desarrollo de software. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan principalmente al desarrollo de software, especialmente en el área de aplicaciones móviles. Me interesa crear soluciones tecnológicas que sean útiles para las personas, que resuelvan problemas reales y que aporten valor en la vida cotidiana de los usuarios. El Proyecto APT propuesto se relaciona directamente con estos intereses, ya que consiste en el desarrollo de una aplicación móvil Android nativa, permitiéndome aplicar y fortalecer conocimientos en programación, diseño de interfaces, gestión de datos y uso de arquitecturas de software. Además, el enfoque del proyecto en resolver la problemática de la dispersión de información refleja mi interés por desarrollar soluciones prácticas y centradas en el usuario. Por otra parte, este proyecto incorpora aspectos clave de mis intereses profesionales, como el uso de tecnologías actuales (Kotlin, Android Studio), la implementación de buenas prácticas de desarrollo y la preocupación por la calidad del software. También me permite explorar áreas como la experiencia de usuario (UX) y la organización eficiente de la información, lo cual es fundamental en el desarrollo de aplicaciones modernas. La realización de este Proyecto APT contribuirá significativamente a mi desarrollo profesional, ya que me permitirá consolidar conocimientos adquiridos durante la carrera, enfrentándome a un proyecto de carácter más realista y completo. Asimismo, me ayudará a fortalecer habilidades técnicas y analíticas, mejorar mi capacidad para resolver problemas y comprender de mejor manera el ciclo de vida del desarrollo de software. |
| Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad) | El desarrollo del presente Proyecto APT es factible, considerando la duración del semestre, las horas asignadas a la asignatura (semana 18) y la disponibilidad de herramientas tecnológicas necesarias para su implementación. En primer lugar, el proyecto se desarrollará dentro del período académico del semestre, lo que permite una planificación adecuada de las etapas del desarrollo, tales como análisis de requerimientos, diseño, implementación y pruebas. Las horas asignadas a la asignatura permiten avanzar progresivamente en cada una de estas fases, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados. En cuanto a los materiales requeridos, se dispone de herramientas accesibles y adecuadas para el desarrollo del proyecto, tales como un computador personal, el entorno de desarrollo Android Studio y el lenguaje de programación Kotlin. Entre los factores externos que facilitan el desarrollo del proyecto, se encuentra la amplia disponibilidad de documentación, tutoriales y comunidades en línea, lo que permite resolver dudas y mejorar continuamente la solución desarrollada. Además, el uso de tecnologías estandarizadas en la industria favorece el aprendizaje y la implementación. Por otro lado, existen factores que podrían dificultar el desarrollo, como la gestión del tiempo, la complejidad técnica de algunas funcionalidades o posibles errores durante la programación. Sin embargo, estos riesgos pueden ser mitigados mediante el uso de buenas prácticas de desarrollo y la búsqueda de apoyo en recursos educativos. En este sentido, se concluye que el proyecto es viable, ya que cuenta con los recursos necesarios, un alcance adecuado al tiempo disponible y estrategias para enfrentar posibles dificultades, permitiendo su correcto desarrollo dentro del contexto académico. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una Aplicación Móvil Android Nativa que permita centralizar y gestionar información de lugares, servicios y eventos, con el fin de mejorar la experiencia del usuario en la búsqueda y toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Analizar los requerimientos del usuario, identificando las funcionalidades necesarias para la aplicación. - Diseñar la solución de software, mediante diagramas y definición de la arquitectura del sistema. - Implementar la aplicación móvil, utilizando Kotlin y herramientas de desarrollo Android. - Construir y gestionar la base de datos, permitiendo el almacenamiento y consulta eficiente de la información. - Aplicar buenas prácticas de desarrollo, asegurando la calidad, mantenibilidad y escalabilidad del software. - Realizar pruebas funcionales, para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. |

5. Metodología

Deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrita, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción Metodología

Descripción de la Metodología Para el desarrollo del proyecto APT se utilizará una metodología ágil basada en Kanban, complementada con prácticas de Extreme Programming. Esta combinación permite una gestión eficiente del trabajo, facilitando la organización, la adaptabilidad y la mejora continua del sistema. Kanban se utilizará como herramienta principal para la gestión de tareas, mediante un tablero que organiza el trabajo en etapas como pendiente, en desarrollo y finalizado. Esto permitirá visualizar el progreso, priorizar actividades y mantener un control constante del proyecto. Para su implementación se utilizará Trello, facilitando la planificación y seguimiento de las tareas. Además, se aplicarán prácticas de Extreme Programming, tales como desarrollo incremental, código limpio, pruebas básicas y mejora continua, con el objetivo de asegurar la calidad del software. Etapas del Desarrollo El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: - Levantamiento de información Se identificarán los requerimientos del sistema mediante análisis del problema, estudio de usuarios y revisión de aplicaciones similares. - Análisis de la información Se definirá el alcance del proyecto, priorizando funcionalidades y estableciendo los principales casos de uso. - Diseño del sistema Se definirá la arquitectura cliente-servidor, el diseño de la interfaz de usuario y la estructura de la base de datos. - Desarrollo Se implementará la aplicación de forma incremental, organizando las tareas mediante Kanban y aplicando programación modular y control de versiones. - Pruebas Se realizarán pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del sistema y corregir errores. - Implementación y mejora Se ajustará el sistema en base a los resultados obtenidos, incorporando mejoras continuas. Procesamiento de la Información La información recopilada será organizada en un tablero Kanban, permitiendo dividir los requerimientos en tareas concretas y priorizadas. El desarrollo se realizará de forma iterativa, lo que permitirá adaptar el sistema según nuevas necesidades y avances del proyecto. Roles, funciones y responsabilidades Dado que el proyecto es de manera individual, todas las funciones serán asumidas por un único integrante, quien desempeñará los roles de analista, diseñador, desarrollador, tester y gestor del proyecto. Esto permitirá un control completo del proceso, desde la planificación hasta la implementación y evaluación del sistema.

6. Resultados esperados

En este apartado debes definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)

Resultados esperados (impacto) Se espera que el desarrollo del proyecto APT permita la creación de una aplicación funcional que facilite el acceso a información relevante sobre lugares turísticos, restaurantes, alojamientos y eventos, centralizando estos servicios en una sola plataforma digital. El principal impacto del proyecto será mejorar la experiencia de los usuarios al momento de buscar panoramas o servicios, optimizando el tiempo y simplificando la toma de decisiones mediante una interfaz clara y organizada. De esta forma, se contribuye a resolver la problemática de la dispersión de información en múltiples aplicaciones o fuentes. A nivel social, la aplicación permitirá promover el turismo local y apoyar a emprendimientos del rubro gastronómico, cultural y recreativo, aumentando su visibilidad frente a potenciales usuarios. Esto puede generar un impacto positivo en la economía local al incentivar el consumo de servicios dentro del entorno. En el contexto laboral y profesional, el proyecto aporta valor al demostrar la capacidad de desarrollar una solución tecnológica completa, aplicando metodologías ágiles, buenas prácticas de programación y herramientas actuales del desarrollo de software. Además, evidencia competencias en análisis, diseño, implementación y validación de sistemas informáticos. Finalmente, se espera que el sistema sea escalable, permitiendo futuras mejoras o integraciones, lo que lo convierte en una base sólida para el desarrollo de soluciones más complejas en el área de aplicaciones móviles.

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| avance | Capturas de pantallas del desarrollo | Imágenes de las interfaces y funcionalidades implementadas en etapas iniciales y medias del proyecto | Permiten evidenciar el progreso visual y funcional del sistema durante si desarrollo |
| avance | Video demostrativo del avance | Registro audiovisual donde se muestra el funcionamiento parcial de la aplicación. | Permite validar el comportamiento real del sistema y el cumplimiento de avances. |
| avance | Tablero Kanban en Trello | Captura del tablero con tareas organizadas en distintas etapas (pendiente, en desarrollo y finalizado). | Evidencia la planificación, organización y aplicación de la metodología ágil. |
| avance | Diagramas del sistema | Representaciones gráficas como diagramas de flujo o estructura del sistema. | Facilitan la comprensión del funcionamiento y diseño del software. |
| avance | Modelo de base de datos | Diseño de las tablas y relaciones del sistema. | permite evidenciar la estructura lógica de la información del proyecto |
| final | Aplicación funcional | Versión final de la aplicación con sus principales funcionalidades | Evidencia principal del logro de los objetivos del proyecto. |
| final | Video demostrativo final | Video que muestra el funcionamiento completo del sistema en un entorno real o simulado. | Permite evaluar la experiencia de usuario y el correcto funcionamiento |
| final | Capturas de pantalla finales | Video que muestra el funcionamiento completo del sistema en un entorno real | Permite evaluar la experiencia de usuario y el correcto funcionamiento del sistema. |
| final | Repositorio en GitHub | Enlace al repositorio que contiene el código fuente del proyecto. | Permite evidenciar el desarrollo técnico, control de versiones y buenas prácticas de programación. |
| final | Evidencia de pruebas | Registro de pruebas realizadas, incluyendo errores detectados y correcciones aplicadas. | Permite validar la calidad del software y su correcto funcionamiento. |
| final | Documentación del proyecto | Informe completo que describe el proceso de desarrollo metodología y resultados. | Permite evaluar de manera integral el trabajo realizado. |

8. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido en la siguiente tabla.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis de requerimiento | Levantamiento de información | Identificación del problema, análisis de usuarios y definición de funcionalidades de la aplicación. | Internet, PC | 2 semanas | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Puede ser complejo definir bien los requerimientos iniciales. |
| Análisis de sistemas | Análisis de la información | Organización y priorización de los requerimientos del sistema. | PC, cuaderno, Trello | 2 semanas | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Facilita el desarrollo si se realiza correctamente. |
| Diseño de software | Diseño del sistema | Creación de interfaz, experiencia de usuario y diseño de base de datos. | PC, Figma | 2 semanas | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Puede requerir ajustes según pruebas posteriores. |
| Documentación | Definición del proyecto (Fase1) | Elaboración de la definición del APT correspondiente al proyecto. | PC, Word | 2 semanas | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Primera evaluación |

| Desarrollo de software | Desarrollo de funcionalidades básicas | Implementación de estructura base de la aplicación y navegación principal. | PC, Android Studio | 3 semanas | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Posibles errores técnicos durante el desarrollo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de software | Desarrollo de funcionalidades principales | Implementación de módulos como lugares turísticos, restaurantes y eventos. | PC, Android Studio | 4 semanas | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Integración de funcionalidades puede presentar dificultades. |
| Documentación | Informe de avance | Elaboración de informe con el progreso del proyecto y evidencias. | PC, Word | 1 semana | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Facilita el desarrollo |
| Desarrollo de software | Ajustes y mejoras | Corrección de errores y mejoras del sistema según retroalimentación recibida. | Pc, Android studio | 2 semanas | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Mejora la calidad del producto final. |
| Testing de software | Pruebas del sistema | Verificación del funcionamiento de la aplicación y detección de errores. | Dispositivo móvil, PC | 2 semanas | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Fundamental para asegurar calidad del sistema. |
| Presentación | Presentación final | Presentación del proyecto ante comisión evaluadora. | PC | 1 semana | Desarrollador Francisco Bascur Arévalo | Última evaluación |

9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Titulo.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Diario de reflexión. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del proyecto y definición de roles. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del problema y levantamiento de requerimientos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de la arquitectura del sistema (cliente-servidor) y elaboración de casos de uso |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sistema (base de datos, estructura y navegación) |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo back-end |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo front-end |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración entre front-end y back-end |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas iniciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Optimización y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Documentación técnica del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos de software | Levantamiento de requerimientos | Internet, aplicaciones de referencia, Trello | 2 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Dificultad para definir requerimientos claros | completado | Se simplificaron funcionalidades del sistema |
| Diseño de soluciones informáticas | Definición de arquitectura y casos de uso | Diagramas, herramientas de modelado | 2 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Complejidad en la estructura inicial del sistema | Completado | Se optó por arquitectura cliente-servidor |
| Diseño de bases de datos | Diseño del sistema y base de datos | PostgreSQL, esquemas, documentación | 2 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Posibles cambios en el modelo de datos | En curso | Se simplificó la estructura de tablas |
| Desarrollo de software | Desarrollo back-end | Spring Boot, Kotlin, IDE, Git | 3 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Posibles errores en lógica y conexión a base de datos | En curso | Se prioriza el desarrollo de funcionalidades principales (MVP) |
| Desarrollo de interfaces de usuario | Desarrollo front-end | Android Studio, Kotlin | 3 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Dificultad en diseño de interfaz | No iniciado | Se reducirá la complejidad visual inicial |
| Integración de sistemas | Integración front-end y back-end | API REST, pruebas de conexión | 3 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Problemas de comunicación entre sistemas | No iniciado | Se realizarán pruebas progresivas |
| Testing de software | Pruebas del Sistema | Casos de prueba, pruebas manuales | 2 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Detección de errores | No iniciado | Se priorizarán pruebas funcionales |
| Documentación de software | Documentación técnica del sistema | Word, documentación del código | 2 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Requiere orden | No iniciado | Documentación por etapas |
| Presentación de proyectos | Presentación final | Recursos: PowerPoint, demo del sistema | 2 semanas | Francisco Bascur (desarrollador) | Preparación con tiempo | No iniciado | Ensayo previo de presentación |

10. Coevaluación y Evaluación formativa Fase 1 APT

A continuación, se presenta (1) una pauta de Coevaluación (rúbrica) que tiene como objetivo orientar a los estudiantes sobre los elementos a evaluar en esta fase de acuerdo con las competencias abordadas del perfil de egreso en su proyecto APT .

Agente evaluador: Equipos

Cada equipo se deberá reunir, analizar los indicadores y en consenso, decidir la categoría de Nivel alcanzado por indicador, según la información de la rúbrica.

| Coevaluación “Definición Proyecto APT” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensión | Indicadores/Categoría | Completamente Logrado (CL) 100% Logro | Logrado (L) 60% Logro | Por Lograr (PL) 30% Logro | No Logrado (NL) 0% Logro | Retroalimentación (Comentarios) |
| Guía - Parte I | 1. Describe un proyecto APT que es relevante en el campo laboral de su carrera y podría generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. (Relevancia y/o resultados esperados) | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado semejante al que me podría enfrentar en el campo laboral, generando un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero requiere de algunas modificaciones para generar un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | Describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado, pero este no resulta en un aporte de valor en el contexto que se sitúa. | No describimos un Proyecto APT que se sitúa en un contexto real o simulado y/o no genera un aporte de valor en el contexto. |  |
|  | 2. Describe un Proyecto APT que es pertinente al perfil de egreso de mi carrera y, en particular, a las competencias/unidades de competencias seleccionadas. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, especificando cómo debo utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación coherente entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio, pero no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación que tiene elementos que no son coherentes entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio o no especifique cómo debemos utilizar distintas competencias para desarrollar mi Proyecto APT. | Describimos una relación sin coherencia entre mi proyecto y el perfil de egreso de mi plan de estudio. |  |
|  | 3. Justifica la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera coherente. | Justificamos la relación del Proyecto APT con mis intereses profesionales de manera no totalmente coherente. | Mencionamos mis intereses profesionales, pero no justifiqué la relación con mi Proyecto APT. | No mencionamos mis intereses profesionales. |  |
|  | 4. Describe las razones de por qué mi proyecto es posible de realizarse en el marco de la asignatura. (Factibilidad). | Identificamos todos los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto y describí cómo están abordados o los abordaré. | Identificamos algunos de los factores explicitados en la guía que podrían afectar la realización de mi proyecto, pero no describí cómo están abordados o los abordaré. | No describimos ningún factor que podría afectar la posibilidad de realizar mi proyecto. |  |
| Guía - Parte II | 5. Formula objetivos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos claros, concisos y coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con uno de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos generales y específicos que no cumplen con dos de los criterios de ser claros o concisos o coherentes con la situación por abordar. | Planteamos objetivos que no son claros ni concisos ni coherentes con la situación por abordar, o bien no plantea objetivos. |  |
|  | 6. Plantea una metodología detallada pertinente al Proyecto APT y los requerimientos disciplinares. | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos y su descripción es completa (contempla todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina). | Planteamos una metodología pertinente para lograr los objetivos, pero no contemplé todos los pasos necesarios y requeridos por la disciplina. | Planteamos una metodología que no es del todo pertinente para lograr los objetivos. | No planteamos una metodología, o bien esta no se relaciona con mi disciplina. |  |
|  | 7. Identifica en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar el proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo todas las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo más de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | Identificamos en mi plan de trabajo menos de la mitad de las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. | No identificamos en mi plan de trabajo las tareas y actividades que se requieren para desarrollar mi proyecto APT. |  |
|  | 8. Identifica recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades en el período académico establecido. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores pertinentes para el desarrollo de las actividades. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron algunos aspectos a considerar en estos ítems. | Identificamos recursos, duración (carta Gantt) y/o posibles dificultades y facilitadores para el desarrollo de las actividades, pero me faltaron muchos aspectos a considerar en estos ítems. | No identificamos los elementos solicitados. |  |
|  | 9. Identifica evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos más de 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 2 evidencias que pueden dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | Identificamos 1 evidencia que puede dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. | No identificamos evidencias que puedan dar cuenta del avance del proyecto APT y de su finalización. |  |
| Aspectos formales | 10. Utiliza un lenguaje técnico y pertinente de su disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos siempre un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos la mayoría de las veces un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | Utilizamos en ocasiones un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. | No Utilizamos un lenguaje técnico y pertinente de mi disciplina, tanto en las presentaciones orales como en el contenido de los documentos formales que acompañan esta asignatura. |  |
| Disciplinares | 11.El contenido del documento cumple con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información, describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos en gran parte con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | Cumplimos parcialmente con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. | No cumplimos en su totalidad con los requerimientos de información , describiendo completamente el alcance del proyecto. |  |
|  | 12. Construye una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con toda la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con parte de la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | Construimos una planificación con una mínima cantidad de información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. | No construimos una planificación con la información pertinente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo a la metodología definida, indicando plazos, responsables, hitos y entregables del proyecto. |  |

Competencias de Empleabilidad

| Dimensión | Indicadores/Categoría | 5 100% Logro | 4 80% Logro | 3 60% Logro | 2 30% Logro | 1 0% Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trabajo en Equipo (N1) | 13.Colabora en la definición y organización de las tareas del equipo, de acuerdo a los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de todas las tareas del equipo, considerando de forma específica los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo, considerando de manera general los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de las tareas en las que está involucrado, considerando parcialmente los objetivos esperados. | Colaboramos en la definición y organización de algunas tareas, sin considerar los objetivos esperados o de acuerdo a objetivos personales. | No colaboramos en la definición y organización de las tareas del equipo |

En caso de los proyectos definidos por las escuelas, estas evidencias pueden estar predeterminadas por la disciplina, resguardando el aporte por cada integrante del equipo a la evidencia.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.